# Journal de projet — CityTaste (Groupe 7)

Projet : CityTaste — Recommandation restaurants & hébergements (Ottawa)
Groupe : 7
Membres : Innocent Niyobuhungiro, Japhet Bonheur Beda Valeria
Début : 21 janv. 2026
Livrable : Formative 5 — EDA + repo
Échéance : 24 févr. 2026

## 1) Contexte & objectif

### Problème

À Ottawa, l’offre de restaurants et d’hébergements est vaste et dispersée. Les utilisateurs perdent du temps à comparer des options sans savoir lesquelles correspondent réellement à leurs préférences (cuisine, budget, distance, contraintes). Les résultats sont souvent génériques et manquent d’explications.

### Objectif

Construire un dataset propre (à partir d’OSM), documenter un pipeline raw → processed, réaliser une EDA avec constats basés sur preuves, et proposer un baseline de recommandation Top-N avec explication.

## 2) Sources de données (confirmées)

### Source principale

- OpenStreetMap (OSM) — Points d’intérêt Ottawa

  - Format : CSV (export)

  - Contenu : lieux (restaurants/hôtels), coordonnées, adresse, tags, parfois téléphone/site/horaires

  - Limites : champs business incomplets (téléphone/site/horaires), peu ou pas de ratings/avis/photos

### Enrichissement (optionnel / partiel)

- Reverse geocoding (Nominatim) : compléter quartier/neighbourhood et parfois adresse (si manquante)

- Wikidata/Wikimedia : photos (couverture partielle, surtout lieux connus)

## 3) Organisation des fichiers (repo)

- data/raw/ottawa_places_from_osm.csv : données brutes (immuables)

- data/processed/ottawa_places_clean.csv : dataset nettoyé + features

- data/processed/citytaste_ottawa.db : DB SQLite (table places + index)

- notebooks/CityTaste_DataPipeline_EDA.ipynb : pipeline + EDA + export + baseline reco

- index.html, styles.css, app.js : application web (landing + résultats + détails)

## 4) Journal de bord (entrées datées)

### 21 janv. 2026 — Démarrage & cadrage (Kickoff)

Objectif : définir le problème, le scope et les livrables.
Actions :

- Définition du cas d’usage : recommandation restaurants + hébergements à Ottawa.

- Définition des variables utiles : type, cuisine, distance, infos business, tags.

- Mise en place initiale du repo et de la structure data/raw / data/processed.
Décisions :

- Utiliser OSM comme source principale (catalogue géolocalisé).

- Prévoir une recommandation Top-N + une explication simple.
Risques identifiés :

- Données manquantes sur téléphone/site/horaires.

- Absence d’étoiles/avis/photos dans OSM.

### 03 févr. 2026 — Collecte initiale & documentation des sources

Objectif : obtenir un export OSM exploitable et documenter la source.
Actions :

- Extraction OSM Ottawa : restaurants + hébergements.

- Sauvegarde dans data/raw/ottawa_places_from_osm.csv.

- Début de la documentation des limites de la source (OSM).
Décisions :

- Le fichier raw ne sera jamais modifié ; toutes transformations vont en processed.
Limites observées :

- Champs business souvent absents ; pas de ratings/avis/photos.

### 04 févr. 2026 — Nettoyage MVP & standardisation (raw → processed)

Objectif : créer un dataset “clean” et cohérent pour EDA + app.
Actions :

- Déduplication technique : osm_type + osm_id

- Conversion lat/lon en numériques + suppression coordonnées invalides

- Filtrage des types : restaurants + hébergements (hotel/guest_house/motel/hostel)

- Normalisation cuisine : cuisine_norm + cuisine_list

- Création des flags : has_phone, has_website, has_opening_hours

- Création info_score (0–3) pour mesurer la complétude
Sorties :

- Export data/processed/ottawa_places_clean.csv
Décisions :

- Conserver les lieux incomplets, mais utiliser info_score dans le scoring et l’UI.

### 10 févr. 2026 — Notebook EDA + DB SQLite + baseline recommender

Objectif : produire EDA minimum + constats + décisions + pipeline complet.
Actions :

- Notebook CityTaste_DataPipeline_EDA.ipynb :

  - Checks qualité : types, missing, doublons, valeurs aberrantes (lat/lon)

  - Graphiques : répartition types, top missing, top cuisines

- Création data/processed/citytaste_ottawa.db

  - Table places + index (type/name/lat/lon/cuisine)

- Baseline recommandation :

  - distance (haversine) + filtre rayon

  - scoring simple (distance + match cuisine + info_score)

  - génération d’une explication “Pourquoi ? …”
Constats EDA (basés sur preuves) :

- Dataset déséquilibré : restaurants majoritaires vs hébergements minoritaires

- Champs business très manquants (horaires/tél/site), normal pour OSM

- Cuisine parfois manquante → nécessité “unknown”

- Coordonnées propres après nettoyage → très utile pour recommandation par distance
Décisions prévues :

1. Garder les lieux incomplets + valoriser info_score

2. Standardiser cuisines (cuisine_norm) + gérer unknown

3. Déduplication v2 “métier” sur name + address_norm / proximité GPS
Risque de fuite (leakage) mentionné :

- Quasi-doublons dans train/test → résultats trop optimistes

  - Solution : dédup avant split ou split groupé par adresse/nom normalisé

  - Si ML avancé : fit preprocessing uniquement sur train (pipeline)

### 24 févr. 2026 — Finalisation Livrable 5 (EDA + repo)

Objectif : livrer la version finale pour l’échéance.
Actions :

- Consolidation : séparation claire raw vs processed, chemins stables, repo nettoyé

- Vérification du notebook EDA : constats + décisions + risques de fuite explicites

- Préparation du dictionnaire de données (Excel) et mise à jour du journal de bord

- Préparation de la présentation (6–8 min) selon le plan demandé
Éléments remis :

1. Présentation EDA (version finale)

2. Dictionnaire de données (Excel / équivalent)

3. Journal de projet à jour (ce document)

## 5) Décisions clés (résumé)

1. OSM comme source de catalogue géolocalisé (Ottawa)

2. Maintenir raw immuable et produire processed via pipeline

3. Normaliser cuisine (cuisine_norm) + conserver liste (cuisine_list) + gérer unknown

4. Conserver les lieux incomplets + utiliser info_score dans scoring et UI

5. Déduplication v2 “métier” à prévoir (name + adresse/proximité)

6. Baseline Top-N interprétable + explications

7. DB SQLite pour requêtes simples et reproductibilité

## 6) Prochaines étapes (post-livrable)

- Déduplication v2 finalisée (name/address_norm + seuil distance)

- Ajout ciblé neighbourhood (reverse geocoding) pour améliorer la recherche/filtrage

- (Option future) enrichissement photos/ratings via API Places/Yelp au clic + cache DB