# Charte de projet IA (Capstone) — CityTaste

## 1) Titre & contexte

CityTaste est une application web qui recommande des restaurants et des hôtels selon les préférences de l’utilisateur (cuisine, budget, contraintes alimentaires), la proximité et la pertinence.
Contexte : dans les villes canadiennes, l’offre est très grande et la recherche manuelle prend du temps. L’objectif est de faciliter la décision grâce à une recommandation personnalisée et expliquée.

## 2) Problème & objectifs

### Problème

Les utilisateurs (résidents, étudiants, touristes, familles, etc.) ont de la difficulté à trouver rapidement des lieux : - adaptés à leurs goûts et contraintes (ex. halal/veg/allergies), - dans leur budget, - proches de leur localisation/quartier, - avec des informations suffisantes pour décider rapidement.

### Objectif général

Développer un système de recommandation qui : - propose un Top-N de restaurants et hôtels selon le profil et le contexte, - permet des filtres (budget, distance, type, cuisine, contraintes), - fournit une explication claire (“pourquoi recommandé ?”).

## 3) Portée du projet (scope)

### Inclus (MVP)

- Recommandation Restaurants et Hôtels

- Formulaire de préférences : cuisine, budget, distance, contraintes alimentaires, type (restaurant/hôtel)

- Résultats : liste classée (Top-N) + filtres + page détail

- Explications des recommandations (matching + distance + critères)

- Backend (API) + base de données (SQLite minimum)

- Interface web (HTML/CSS/JS ou templates)

### Optionnel (si temps)

- Personnalisation via historique (likes/saves/notes)

- Diversité des recommandations (éviter trop de répétitions)

- Chatbot orienté “recherche & recommandation”

### Exclu

- Paiement / réservation en ligne

- Scraping massif de plateformes privées non autorisées

- Application mobile native

## 4) KPIs (indicateurs de succès)

### KPIs techniques (recommandation)

- Precision@K / Recall@K / NDCG@K (selon les données disponibles)

- Temps de réponse API : objectif < 1 seconde sur requêtes standard

### KPIs produit (expérience utilisateur)

- Taux de lieux sauvegardés/likés parmi les recommandations

- Diversité du Top-N (variété cuisines/quartiers)

- Satisfaction simple : bouton “utile / pas utile” (option)

## 5) Utilisateurs cibles (personas)

- Résidents locaux : découvrir de nouveaux endroits adaptés à leurs goûts

- Étudiants : budget limité + proximité + options rapides

- Touristes / visiteurs : recommandations fiables par quartier

- Familles : lieux adaptés (calme, accessible, etc.)

## 6) Approche IA (résumé)

- Baseline : popularité + filtres (budget/distance/cuisine)

- Modèle principal : ranking hybride (matching préférences + distance + score de pertinence/confiance)

- Option avancée : personnalisation par interactions utilisateur + diversification

## 7) Données (sources & préparation)

- Sélection de sources publiques / ouvertes (ex. données municipales, OpenStreetMap), selon disponibilité

- Nettoyage : doublons, normalisation catégories, géolocalisation, contrôle qualité

- Documentation : dictionnaire de variables + pipeline de préparation des données

## 8) Parties prenantes

- Utilisateurs finaux : public général (résidents, étudiants, touristes, familles)

- Équipe projet (2 personnes) : conception, data, ML, backend, frontend, documentation

- Enseignante/école : validation des livrables et évaluation

## 9) Risques & mitigation

- Données incomplètes (prix/cuisine/horaires)
→ baseline robuste + enrichissement progressif + valeurs par défaut

- Scope trop large
→ priorité MVP, puis fonctionnalités optionnelles

- Biais (quartiers/cuisines sur/sous-représentés)
→ diversification + analyse d’échantillons + ajustement du ranking

- Confidentialité localisation
→ minimisation des données, anonymisation, usage de zone/quartier plutôt qu’adresse exacte

## 10) Hypothèses & limites

- Les données disponibles décrivent suffisamment les lieux (catégories, coordonnées, etc.)

- Plus l’utilisateur fournit de préférences, plus la recommandation est pertinente

- Limite : certains critères subjectifs (ambiance réelle, qualité perçue) peuvent être approximés

## 11) Organisation de l’équipe (2 membres)

- Japhet Bonheur Beda Valeria : Data (collecte/nettoyage) + Frontend (UI) + Tests

- Innocent Niyobuhungiro : ML/Recommandation (baseline + modèle principal) + Backend/API + Intégration + Documentation technique

## 12) Planning (vue simple)

- Phase 1 : cadrage + choix des données + baseline (S1–S2)

- Phase 2 : modèle principal + métriques (S3–S4)

- Phase 3 : API + DB + UI (S5–S6)

- Phase 4 : amélioration + explications + (chatbot option) (S7–S8)

- Phase 5 : stabilisation + rapport + démo (S9)